FORMATO PARA VALIDAR REPORTE PRELIMINAR DE PROYECTO PARA RESIDENCIA PROFESIONAL

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

| NOMBRE COMPLETO DEL O LA ESTUDIANTE: | EMPRESA/ORGANIZACIÓN: |
| --- | --- |
| VALENZUELA HEREDIA IAN FERNANDO | SKYWORKS SOLUTIONS S.A. DE C.V. |
| NÚMERO DE CONTROL: | NOMBRE DE ASESOR(A) EXTERNO(A): |
| 20490739 | HECTOR DANIEL MORALES MARTINEZ |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA ESTUDIANTE: | CORREO ELECTRÓNICO DE ASESOR(A) EXTERNO(A): |
| A20490739@ITMEXICALI.EDU.MX | HECTORDANIEL.MARTINEZ@SKYWORKSINC.COM |
| TELÉFONO DEL O LA ESTUDIANTE: | TELÉFONO DE ASESOR(A) EXTERNO(A): |
| 6861868611 | 68662166832 |

NÚMERO DE CONVENIO CON LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN: 016

PERIODO DE REALIZACIÓN:    DIA 24    MES Agosto    AÑO 2026            A            DIA 17    MES Diciembre    AÑO 2026

NOMBRE DEL PROYECTO: Plataforma web de resguardo digital y seguimiento del aprovisionamiento de equipos de TI

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar una plataforma web que digitalice el resguardo de telefonía móvil con evidencia electrónica y permita dar seguimiento y medir los tiempos del proceso de aprovisionamiento de equipos del Departamento de Tecnologías de la Información.

DELIMITACIÓN: El proyecto se desarrollará y aplicará en el Departamento de Tecnologías de la Información de Skyworks Solutions S.A. de C.V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Analizar los procesos de resguardo de telefonía y de aprovisionamiento de equipos, y diseñar la arquitectura de la plataforma (API REST y base de datos MySQL).
2. Desarrollar el módulo de resguardo digital de telefonía móvil con firma electrónica, foto de evidencia, comprobante y consulta por empleado.
3. Desarrollar el motor de flujo de aprovisionamiento de 11 etapas, con bitácora de cambios, un tablero que mida el tiempo por etapa y el cuello de botella, y alertas automáticas por correo cuando una solicitud excede el tiempo límite de su etapa.
4. Implementar la autenticación con roles de usuario y realizar las pruebas, el despliegue y la documentación.

JUSTIFICACIÓN: A diferencia de proyectos previos del área, centrados en el conteo de existencias, esta plataforma se enfoca en los procesos del Departamento de TI que hoy se realizan sin trazabilidad. El resguardo de teléfonos móviles se documenta en papel, sin evidencia verificable de quién recibió cada equipo. Las solicitudes de equipo avanzan entre varias áreas a lo largo de 11 etapas, sin visibilidad de su estado ni medición de tiempos, por lo que no se sabe dónde se detienen. Se desarrollará una aplicación web propia (Node.js, Express y MySQL) con código original: un módulo de resguardo con firma electrónica y foto, un motor de flujo con bitácora de cada cambio de etapa y responsable, un tablero que calcula la permanencia por etapa y el cuello de botella, y un sistema de alertas que avisa por correo al responsable cuando una solicitud se detiene más del tiempo permitido en una etapa, para actuar antes de que se retrase la entrega. El acceso se controla por roles de usuario y el inventario de equipos se integra como módulo de apoyo.

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

| No. | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES | PERÍODO SEMANAL DE ELABORACIÓN | HORAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de requerimientos | Levantamiento de los procesos de resguardo de telefonía y de aprovisionamiento con el personal del Departamento de TI; especificación de requerimientos de la plataforma. | Semana 1 a 2 | 50 |
| 2 | Diseño de la arquitectura y la base de datos | Diseño de la arquitectura cliente/servidor (API REST), del modelo de datos en MySQL y de las interfaces de usuario. | Semana 3 a 4 | 55 |
| 3 | Módulo de resguardo digital de telefonía móvil | Programación del registro de entrega y devolución de teléfonos con firma electrónica, foto de evidencia y comprobante, y de la consulta por empleado. | Semana 5 a 7 | 90 |
| 4 | Autenticación, roles de usuario y módulo de inventario | Programación del inicio de sesión seguro, la recuperación de contraseña por correo, los roles (administrador, técnico, entrega y consulta) y el inventario de equipos de apoyo. | Semana 8 a 9 | 60 |
| 5 | Motor de flujo de aprovisionamiento (API) | Programación de la API del flujo de 11 etapas, desde Ticket Created hasta Delivery, con validación de transiciones y bitácora de cambios y responsables. | Semana 10 a 11 | 60 |
| 6 | Interfaz del flujo de aprovisionamiento | Programación de la interfaz web para crear, consultar, avanzar y cancelar solicitudes a través de las etapas del flujo. | Semana 12 a 13 | 75 |
| 7 | Tablero de indicadores y alertas por correo | Programación del tablero (permanencia por etapa, tiempo total de entrega, cuello de botella) y del servicio que revisa periódicamente las solicitudes y envía alertas por correo al responsable cuando exceden el tiempo límite de su etapa. | Semana 14 | 50 |
| 8 | Pruebas, despliegue y documentación | Pruebas funcionales y de seguridad, despliegue en el Departamento de TI y elaboración de la documentación técnica y de usuario. | Semana 15 a 16 | 60 |

TOTAL: 500 Hrs.

NOTA: Candidato(a) a residente llena este formato. Una vez debidamente resquitado se envía a su coordinador(a) de carrera, quien verificará, brindará sugerencias (en caso de ser necesario) y turnará al Departamento Académico para asignación de asesor(a) interno(a)* y validación. En ningún momento el estudiante busca la firma de este documento o lo envía al área académica. Únicamente lo entrega a su coordinador(a) de carrera.

*Asesor(a) interno(a) valida con su firma y regresa el documento a coordinador(a) de carrera con apoyo del responsable en el área académica.

[SERÁ LLENADO POR EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO]

Nombre y firma de asesor(a) interno(a)

asignado(a) al proyecto de residencia profesional